Réunion Préparatoire Manip Durzon

L. Lapierre, L. Rossi, B. Ropars, A. Gademer, J. Triboulet, D.H.Tho, F. Vasseur,

- point d’information

  - Bilan réunion Agglo

    - Les questions

      - Désaubage vasque (Juillet / Septembre ?)

Rabbatage de 6 à 8m ou 25m (zone limite au delà de laquelle il n’y a pas reconstitution)

2 zones problématiques : 1 à l’entrée et à -12m par rapport au niveau déversant de la vasque (on peut éventuellement pousser les gravas derrière l’étroiture. Zone des -8 IPN qui retient des blocs.

Prévoir une réunion de visite de la vasque avant avec Agglo (location mini pelle à la journée ? et camion) pour aménager le chantier. Identifier le cubage à péter. Et après grosse galerie.

      - Désaubage étroiture intérieure ? A sec ?

      - Statut des plongeurs, quelles contraintes ?

Plongeurs Pro, F. Vasseur, Mehdi Dihgouht et J. Triboulet. Pourrait-on scinder les choses en deux : Assoc pour explo ‘facile’ : rééquipement, prises de vue, nettoyage. Et pour partie pilotage robot avec Scaph officiels.

      - Devis opérations plongeurs ?

A voir

      - Peut-on trancher sur les options

La cavité est-elle plongeable ?  méga fracture (-70 + rabbatement -> 110 m par rapport au niveau déversant). Attention point haut à +9m donc si rabbattement trop important : portage pour les plongeurs (après la désaub). Il peut aussi y a voir un interet à faire de la prmière aux -47. (interet pour l’agglo ?) arguent = très peu d’infos, donc il faut prendre connaissance de la zone à -49, question de sécurisation pour s’organiser.

La zone vasque -> station a été peu explorée.

Si la cavité va au dela des 150m -> plongées de 5-6 heures

L’option ROV téléopérable par le plongeur est à spécifier. Gueuse avec lest largable ?

  - PRIMA, report 2019

Partenaire tunisien, demander aux hydrogéol. Les karst libyens ? le liban, la grèce.

Recontact Bill Stone ?

  - Projet Région à faire

  - Labcom ?

- Point sur les développements techniques pour le Durzon

  - Spéc du Navscoot envisagées

    - Capteurs : 4 échosondeurs, 2 caméras de fond, 2 gopro frontales, IMU, Sonar profilo, capteur pression, CTD (Frank ou hervé).

PB sonar profilo : ca fait beaucoup.  Il faut aussi prévoir les accus pour les éclairages…

Profiter de la plongée peu profonde pour multiplier les config capteurs ?

Eclairage des caméras frontales ? Prévoir deux manips ? reprendre les éclairages du fond pour les monter en frontal. Pour le frontal, déporter les éclairages sur une barre de 150cm, les phares en bout.

IMU : éloigner l’IMU du moteur du scooter. Reprendre la boite marinisée de la Xsens qu’on a monté sur le Jack, second capteur de pression dans la boite ?

Prévoir une procédure de test avant plongée (ne pas récidiver le débranchement du capteur de pression.

Profilo : on peut prévoir une manip spécifique profilo. Mais question équilibrage sur site ? Boulot pour le stagiaire MEA4

Prévoir des tests globaux en piscine.

    - Ou en sont les dev :

      - Caméras frontales

      - Caméras de fond ?

La mire, procédure de plongée.

méca ou on l’accroche, les pieces en T.

Prévoir scénario d’enchainement des manips. Prévoir Flash plongeur de synchro

Le durzon, zone peu profonde avec pleins de carqxcteristiques : cloches … donc aller retour, attentes pour acquerir les données capteurs

    - Interface plongeurs

Pas d’interface.

    - Détails pratiques : quand, ou ?

Nant, puis Sources du Durzon

    - Personnes présentes

LIRMM : (L. Lapierre, B. Ropars, L. Rossi, J. Triboulet, D. H Tho, A. Gademer), UM (M. Gueydan), Journaliste, Plongeurs (F. Vasseur, M. Dihghout, Rémi Frédo et Rémi et peut être Dominique), autres

  - H. Salvayre ?

- expé 2019

Système plongeurs à définir avec les plongeurs

- Autres idées de dev

  - Com plongeurs via le ROV

Plus-value OK pour Frank